Załącznik Nr 5 do SIWZ

Umowa 2/2018

Zawarta w dniu ………. r. w Goniądzu pomiędzy:

Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz, NIP 5461377426

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz, w imieniu których działa

- Marcin Bielski - dyrektor

zwany dalej "Zamawiającym",

a …………………………………………………………………………………………………..

zwani dalej "Wykonawcą",

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej dn200mm o długości 107m oraz dn300mm o długości 216m w Goniądzu w technologii termoutwardzalnego rękawa.

Zakres przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac podstawowych i pomocniczych, których realizacja jest niezbędna do właściwego, zgodnego z przeznaczeniem i wymogami Zamawiającego wykonania przedmiotu Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać w/w roboty zgodnie z otrzymaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi uwarunkowaniami występującymi w miejscu wykonywania przez niego robót i posiada wszelkie informacje, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje, środki finansowe oraz sprzęt i personel niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i że zajmuje się w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa działalnością polegającą na świadczeniu robót, których dotyczy niniejsza umowa oraz wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw osób trzecich.

- Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania przez Inwestora po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych.

§ 3

1. Wynagrodzenie końcowe Wykonawcy za przedmiot umowy będzie wynagrodzeniem obmiarowym zgodnie z cenami jednostkowymi:

- kanał dn200mm       zł/mb

- kanał dn300mm       zł/mb

Wartość wynagrodzenia dla zakresu prac określonego w dokumentacji przetargowej wynosi                          ………………………..zł brutto, tj. ……………… zł netto plus należny podatek VAT.

            - Wynagrodzenie określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie (w tym koszty prac przygotowawczych, porządkowych, przywracających teren robót do stanu pierwotnego oraz inne jeśli występują nie będące po stronie Zamawiającego) – związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

            - Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony.

            - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na konto bankowe wykonawcy w terminie 14 dni oo daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dane do faktury:

Nabywca

Gmina Goniądz

Plac 11 Listopada 38

19-110 Goniądz

NIP 5461377426

Odbiorca

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

Ul. Kościuszki 21

19-110 Goniądz

            - Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej z jego strony.

            - Ceny zawarte w umowie i ofercie mają charakter poufny, ujawnienie ich wysokości osobie trzeciej przez jedną ze Stron Umowy upoważnia drugą Stronę do natychmiastowej renegocjacji jej zapisów.

§ 4

- Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP: 5461377426

- Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP:

§ 5

Rozpoczęcie robót dla przedmiotu niniejszej umowy odbędzie się w dniu……………..

Wykonawca zakończy wykonywanie robót dotyczących przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie do dnia……………….

§ 6

Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do dokonania odbioru robót będzie Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych.

Ze strony Wykonawcy osobą pełniącą funkcje kierownika budowy będzie ………………………………………………………………………………………………………….

§ 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie swobodnego dostępu do terenu prowadzonych prac.

- Uzyskanie zezwolenia, jeżeli jest konieczne na zajęcie terenu oraz ewentualnych innych zezwoleń umożliwiających dostęp terenu oraz poniesienie w związku z tym wszelkich kosztów.

- Zapłata należnego wynagrodzenia.

§ 8

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Zorganizowanie zaplecza budowy.

- Odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane poprzez działanie pracowników swojej firmy na placu budowy.

- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, w zakresie wynikającym z niniejszej umowy.

- Zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

- Zapewnienie kadry z wymaganymi prawem uprawnieniami.

- Zapewnienie wszelkim osobom i podmiotom podległym oraz działającym na zlecenie Wykonawcy sprzętu ochronnego, narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

- Stosowanie i przestrzeganie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu.

- Zabezpieczenie we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i ponoszenie kosztów ich zużycia.

- Po zakończeniu robót – przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

- Przestrzeganie na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż., oraz organizacji robót.

- Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.

§ 9

- Każda ze stron umowy może odstąpić od umowy, jeżeli druga strona rażąco naruszy postanowienia umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy zrealizowanej do dnia, w którym się powyższym dowiedział.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności i wskazywać przyczynę odstąpienia.

§ 10

  - Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.

  - Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 11

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie umownego terminu zakończenia robót.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 12

- Strony ustalają, że spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani regulować w drodze kompensaty.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

- Strony oświadczają, iż posiadają wiedzę, że niektóre dane zawarte w treści umowy. jak również przedmiot umowy, stanowią informację publiczną i mogą być udostępnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści Umowy dla potrzeb udostępnienia informacji publicznej – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)oraz ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz.1764).

§ 12

Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca: 								Zamawiający: